Администрация муниципального образования

Гостицкое сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.02.2014 |  | № | 9-п |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Гостицкое сельское поселение в 2013 году»

В соответствии с постановлением администрации Гостицкого сельского поселения  от 02.09.2013 № 94-п «О порядке разработки, утверждения и контроля над реализацией муниципальных целевых программ муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» администрация  муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о ходе работ целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Гостицкое сельское поселение в 2013 году»,
 утверждённой постановлением администрации Гостицкого сельского поселения  от 05.06.2013 № 40-п согласно приложению.

2. Данное   постановление опубликовать в официальном приложении к газете «Знамя труда» и разместить на сайте администрации поселения.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Егорова Г.А.

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                         В.Н. Камышев

Приложение

к постановлению администрации

Гостицкого сельского поселения

от 05.02.2014 № 9-п

Отчет

о ходе работ по целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Гостицкое сельское поселение в 2013 году»

- Общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

Общий объем финансирования программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Гостицкое сельское поселение в 2013 году»  составил: 575483,52  руб., из них:

Средства областного бюджета -  508407,00 руб.,

Средства местного бюджета- 67076,52 руб.,

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Гостицкое сельское поселение в 2013 году осуществлялось за счет средств предусмотренных в программе.

Выполнение мероприятий Программы по источникам финансирования в приложении № 1.

- Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В ходе реализации мероприятий программы капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Гостицкое сельское поселение выполнены в полном объеме.

3. Причины отклонений плановых и кассовых от кассовых бюджетов поселения по разделам экономической классификации расходов бюджета.

Отклонения плановых цифр от кассовых расходов, в связи с изменением суммы Муниципального контракта после проведения аукциона в электронной форме .

4. Перечень незавершенных в течение 2013 года мероприятий и процент их не завершения. Анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий

Все мероприятия Программы выполнены в полном объёме. Не реализованных программных мероприятий нет.

.

5.Оценка результатов и эффективность реализации программы за 2013год

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения показателя программы, в качестве которого выбрано увеличение количества отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах муниципального образования Гостицкое сельское поселение. В 2013 году произведен ремонт дорог общего пользования в д. Демешкин Перевоз и д. Пелеши, отремонтирована дворовая территория в п. Сельхозтехника д.№7.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.

фактическое использование средств   х 100 %

утвержденный план

Бюджетная эффективность программы за 2013 год составляет 100%.