ОТЧЕТ

о ходе выполнения в 2017 году Программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на территории муниципального образования

Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района

Ленинградской области на 2013-2018 гг.

1. Объем финансирования программы:

Общий объем финансирования Программы на 2017 год был запланирован в сумме – 10988 тыс. руб..

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий:

Мероприятия программы выполнялись за счет участия поселения в реализации программ Ленинградской области.

Выполнены работы по замене светильников уличниого освещения в дер. Гостицы.

3. Причины отклонений плановых цифр от кассовых расходов поселения.

Отклонения плановых цифр от кассовых расходов связаны с недостаточностью средств в местном бюджете.

4. Оценка результатов и эффективность реализации программы за 2017 год.

Фактический объем финансирования Программы за 2017 год составил 437,3049 тыс. руб., что составляет 4 % от запланированной суммы.

Основной причиной невыполнения мероприятий программы является недостаточность средств в местном бюджете.